## Phần 1. Kiểm tra Increment

| PBI | Trình bày | Điều kiện Done |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 | Done | 32/32 ca đạt, đã tích hợp. |
| PBI-52 | Chưa Done | Chính sách chưa thống nhất, chưa kết luận 114 hội thoại. |
| PBI-53 | Chưa Done | Còn lỗi nghiêm trọng cao, 3/50 ca phân loại sai. |
| PBI-54 | Done | Đạt trên môi trường thử nghiệm, qua kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58 | Chưa Done | Còn 2/12 mẫu lộ số điện thoại, chưa đạt kiểm tra quyền riêng tư. |

## Phần 2. Chuẩn bị và lịch trình Sprint Review

A. Danh sách chuẩn bị theo thứ tự

- Xác định mục tiêu: Nhắc lại Sprint Goal và mục đích Review.

- Kiểm tra Increment: Xác nhận PBI-51, PBI-54 Done; các PBI còn lại chưa Done.

- Chuẩn bị trình diễn: Dựng hành trình đổi hàng lỗi và chuyển khiếu nại kèm lịch sử.

- Mời Stakeholders: Bố trí đại diện chính sách trong 30 phút đầu, đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa.

- Chuẩn bị Feedback: Ghi nhận hai ý kiến trái chiều về việc AI trả lời khi chính sách chưa rõ.

- Chuẩn bị trao đổi: Chuẩn bị câu hỏi, bằng chứng kiểm thử và các điểm cần xác nhận.

- Chuẩn bị cập nhật Backlog: Để PO xem xét Feedback sau khi làm rõ, không hứa thực hiện tất cả.

B. Lịch trình Sprint Review — 75 phút

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Nhắc lại Sprint Goal, mục tiêu Review | Scrum Master, PO |
| 5–15 phút | Trình bày trạng thái Done/chưa Done | Developers |
| 15–30 phút | Demo hành trình đổi hàng lỗi và chuyển khiếu nại kèm lịch sử | Developers, Stakeholders |
| 30–40 phút | Làm rõ chính sách điện tử và rủi ro trả lời khi chưa rõ | PO, Developers; đại diện chính sách rời sau phút 30 |
| 40–50 phút | Xem hai mẫu lỗi số điện thoại và trao đổi quyền riêng tư từ xa | Đại diện bảo vệ dữ liệu, Developers |
| 50–65 phút | Thảo luận Feedback, giá trị và hướng điều chỉnh sản phẩm | PO, Developers, Stakeholders |
| 65–75 phút | Tổng kết, PO xem xét cập nhật Product Backlog | PO; Scrum Master hỗ trợ điều phối |

## Phần 3. Kế hoạch Sprint Retrospective

Người tham gia: Scrum Master, Product Owner và Developers. Không mời Stakeholders bên ngoài.

A. Data – Insight

| Data | Khía cạnh | Insight |
| --- | --- | --- |
| Khánh Vy chỉ có đủ quyền môi trường vào Ngày 4. | Công cụ | Cấp quyền muộn làm giảm thời gian kiểm thử. |
| Integration Test bắt đầu Ngày 7; IM-11-02 chưa đạt. | Quy trình | Chuẩn bị môi trường và kiểm thử tích hợp chưa được thực hiện đủ sớm. |

B. Improvement được chọn

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Cấp đủ quyền môi trường trước Ngày 1 và chạy Integration Test ngay khi PBI đầu tiên sẵn sàng. | Developers | Ngày 1 và khi PBI đầu tiên sẵn sàng trong Sprint 13 | Xác nhận quyền truy cập và báo cáo Integration Test |